ATELIER
AGILE

---
LE PROJET
Mise en place d’un serveur pour héberger l’ensemble des applications qui nous seront utiles à notre conduite de projet

---
Besoin
- Nous souhaitons une solution Open Source
- Nous souhaitons un outils graphique pour gérer nos bases de données : adminer sera très bien
- Nous souhaitons avoir accès à un outils de gestion du Backlog : Kanboard semble convenir
- Nous souhaitons disposer d’un accès commun à notre documentation : Nextcloud pourrait faire l’affaire
- Nous souhaitons une plateforme de gestion des incidents : GLPI

---
Les Utilisateurs
- L’équipe de développement
- Le Product Owner
- Le Scrum Master
- Les Utilisateurs finaux de nos solutions
- Les Utilisateurs finaux n’auront accès qu’à notre plateforme de stockage de la documentation et à celle de gestion des incidents

---
Sprint 0
- Création de 4 Persona
- Lister les fonctionnalités
- Les transformer en stories
- Estimation des stories
- Priorisation des stories dans le backlog = Apache + Adminer
- Définir le scope de Sprint 0

---
Développer les Stories
- Attribution des Stories
- Découpage en tâches
- Développer les Stories
- Utiliser le Backlog pour montrer l’avancement des différentes Stories
- Réunion = Daily Stand-Up / Mêlé
- Réunion = Revue de Sprint
- Réunion = Rétrospective

---
Les prochains Sprint
- Sprint 01
  - Kanboard + Nextcloud
- Sprint 02
  - Nouveaux besoins
    - Nextcloud = plugin application calendar + documents+ video calls
    - Kanboard = plugin Coverimage
- Sprint 03
  - GLPI
- Sprint 04
  - Nouveau Besoin = Portail d’accès vers les 4 applications