CONDUITE DE PROJET
AGILE

---
PRÉSENTATION
RETOUR D’EXPÉRIENCE

---
Présentation
Retour d’Expérience
Tour de Table des élèves
- À quels projets avez-vous participé ?
- Comment vous êtes-vous insérés dans ce projet ?
- Comment s’est déroulé le projet ?

---
LES CYCLES
DE DÉVELOPPEMENT

---
Les Différents Cycle de Développement
Les méthodes de conduite de projet sont généralement liées au cycle de développement
- Cycle en Cascade
- Cycle en V
- Cycle en Spirale
- Cycle Semi-Itératif
- Cycle Itératif

---
Cycle en Cascade
[Speaker Notes: De tous les types de Méthodologies de management de projet, l’approche dite « en cascade » est la plus vieille et la plus largement utilisée. C’est un processus linéaire qui définit une séquence de phases à suivre, chacune devant être achevée avant de passer à la suivante. 1. Spécification des besoins Cette phase examine et analyse les besoins de l’activité et recommande une solution. Toute proposition de plan de projet devra être passée en revue par les parties prenantes, le chef de projet et le sponsor de projet. Une fois que les besoins sont déterminés, le chef de projet fournira des options pour répondre à ces besoins. 2. Conception ou Design La phase de conception solidifie et documente les options choisies dans la première phase. Ceci est appelé « un document de conception ». Il décrit tout qui sera nécessaire pour donner vie au projet : spécifications techniques, procédures et processus, critères de test et métrique de succès. 3. Mise en œuvre Maintenant le chef de projet et son équipe exécutent selon le document de conception. Ils essayeront d’adhérer au cahier des charges, procédures et échéances qui ont été produits dans les premières phases. Des projets complexes peuvent même se servir de séquences de cascade supplémentaires pour exécuter certaines sections du projet. 4. Test La phase de test vérifie le produit par rapport aux standards et métrique déterminés par les parties prenantes et documentés dans le document de conception. Si le projet ne passe pas le contrôle de qualité, l’équipe peut devoir retourner à la phase de mise en œuvre pour retravailler encore . 5. Installation Une fois qu’un projet passe la phase de test il est prêt d’être remis à l’utilisateur final. Idéalement, le produit devrait être entièrement opérationnel et respecter les normes de succès telles que définies dans le document de conception. 6. Maintenance Beaucoup de projets subsistent après la phase d’installation. Les équipes projet continuent en mode support (ou ont une équipe de support séparée) de façon à pouvoir assister les utilisateurs finaux si des défaillances devaient survenir. Les produits qui exigent des mises à jour ou des améliorations régulières seront aussi couverts dans la phase de maintenance.]

---
Cycle en Cascade
Avantages
- Simple
- Logique
- Bien adapté pour les petits systèmes
- Contrôle facile
- Facilité de planification des étapes et des délais
- Accent sur la documentation et la structure

---
Cycle en Cascade
Inconvénients
- Mal adapté à des systèmes complexe
- Les tests s’appliquent à l’application globale
- Difficulté de définir tous les besoins dés le début du projet
- Délai assez long pour voir quelque chose

---
Cycle en V
[Speaker Notes: Le modèle du cycle en V (en comparaison avec les méthodes dites agiles) est un modèle conceptuel de gestion de projet imaginé à la suite du problème de réactivité du modèle en cascade. Il permet, en cas d'anomalie, de limiter un retour aux étapes précédentes. Les phases de la partie montante doivent renvoyer de l'information sur les phases en vis-à-vis lorsque des défauts sont détectés, afin d'améliorer le logiciel. Issu du monde de l'industrie, le cycle en V est devenu un standard de l'industrie logicielle depuis les années 1980. Depuis, l'apparition de l'ingénierie des systèmes est devenu un standard conceptuel dans tous les domaines de l'Industrie. Le monde du logiciel ayant de fait pris un peu d'avance en termes de maturité, on trouvera dans la bibliographie courante souvent des références au monde du logiciel qui pourront s'appliquer au système. Les étapes : Analyse des besoins et faisabilité Spécification fonctionnelle Conception architecturale Conception détaillée Codage Test unitaire Test d'intégration Test fonctionnel : vérification que le système est conforme à la spécification fonctionnelle Test d'Acceptation (Recette) : vérification que le système est conforme aux besoins exprimés Une des différences entre la recette usine et la recette finale est essentiellement contractuelle. Aussi, il n'est pas rare que le MOA (maître d'ouvrage) délègue la validation auprès d'un organisme de validation, cet organisme étant bien souvent constitué d'experts afin de diminuer les erreurs de validation.]

---
Cycle en V
Acteurs
- Maîtrise d'ouvrage (MOA) :
- le maître d’ouvrage stratégique (MOAS) ;
- le maître d’ouvrage délégué (MOAD) ;
- le maître d’ouvrage opérationnel (MOAO) ;
- l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMOA ou AMO) ;
- l’expert métier ;
- enfin l’utilisateur, au service duquel se trouvent toutes les autres fonctions.
- Maîtrise d'œuvre (MOE)
- Maîtrise d'œuvre déléguée (MOED)
- l'Équipe Architecturale
- l'Équipe de développement
- Titulaire de marché
[Speaker Notes: MOA La maîtrise d'ouvrage (MOA), aussi dénommée maître d'ouvrage est l'entité porteuse d'un besoin, définissant l'objectif d'un projet, son calendrier et le budget consacré à ce projet. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage. décrit les besoins, le cahier des charges, établit le financement et le planning général des projets. fournit au MŒ les spécifications fonctionnelles générales (le « modèle métier ») et valide la recette fonctionnelle des produits. coordonne les instances projets entre les utilisateurs métiers et la MŒ assure la responsabilité de pilotage du projet dans ses grandes lignes, adapte le périmètre fonctionnel en cas de retard dans les travaux, pour respecter la date de la livraison finale. MOE La maîtrise d'œuvre est la personne ou l'entité choisie par le maître d'ouvrage pour la réalisation, soit la mise en œuvre d'un projet dans les conditions de délais, de qualité ainsi que de coûts fixés par ledit projet, le tout conformément à un contrat ou un cahier des charges.]

---
Cycle en V
Avantages
- Simple et intuitive à utiliser : Cette méthodologie est encore enseignée dans la plupart des écoles d’ingénieurs et constitue un process naturel où il faut concevoir avant de réaliser.
- Attitude proactive : Le travail effectué lors des phases de conception permet de limiter les risques et dérives pendant les phases de tests. Il s’agit de mettre en face de chaque phase de spécification un moyen de vérification.

---
Cycle en V
Inconvénients
- Méthodologie rigide : en cas de mauvaise maîtrise du périmètre, elle sera inadaptée car toute dérive reviendrait à effectuer de nouvelles phases de conception.
- Documentation importante : la formalisation de chaque phase entraîne la production de documents en abondance voire en doublons.
- Organisation lourde : le modèle fait apparaître de nombreuses entités complexifiant l’organisation et ainsi la communication : pour la MOA, on retrouve la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage, la Maîtrise d’Ouvrage Opérationnelle… La partie MOE comprend les équipes architectures et techniques.

---
Les Différentes Méthodes
Cycle en Spirale
[Speaker Notes: Le modèle en spirale (spiral model) est un modèle de cycle de développement logiciel qui reprend les différentes étapes du cycle en V. Par l'implémentation de versions successives, le cycle recommence en proposant un produit de plus en plus complet et dur. Le cycle en spirale met cependant plus l'accent sur la gestion des risques que le cycle en V. Le modèle en spirale a été défini par Barry Boehm en 1988 dans son article "A Spiral Model of Software Development and Enhancement". On distingue quatre phases dans le déroulement du cycle en spirale : détermination des objectifs, des alternatives et des contraintes ; analyse des risques, évaluation des alternatives ; développement et vérification de la solution retenue ; revue des résultats et vérification du cycle suivant. Boehm identifie des visions erronées de son modèle provenant de simplifications excessives. Selon lui, les principales erreurs à éviter serait les suivantes : Considérer la spirale comme une suite d'incrémentation en cascade Tous les éléments du projet suivent une seule séquence en spirale Tous les éléments du diagramme doivent être faits dans l'ordre indiqué sans possibilité de retour en arrière]

---
Cycle en Spirale
Avantage
- Le développement répétée ou continue aide à la gestion des risques. Les développeurs et les programmeurs décrivent les caractéristiques de haute priorité en premier et ensuite développer un prototype basé sur celles-ci. Cette approche continue et régulière minimise les risques d'échec ou associés avec le changement dans le système.
- Adaptabilité dans la conception de modèle de la spirale en génie logiciel peut accueillir n'importe quel nombre de changements, qui peuvent se produire, durant toutes les phases du projet.
- Depuis la construction de prototypes se fait en petits fragments ou morceaux, l'estimation des coûts devient facile et le client peut prendre le contrôle sur l'administration du nouveau système.
- Comme le modèle continue vers la phase finale, l'expertise du client sur un nouveau système se développe, permettant un développement harmonieux des besoins du client rencontre produit.

---
Cycle en Spirale
Inconvénients
- Pour les gros projets, où les coûts sont beaucoup plus élevés.
- Nécessite des compétences approfondies afin d’évaluer les risques associés au projet et leur réduction.
- Doit être strictement suivies pour son bon fonctionnement. Parfois, il devient difficile de suivre ce protocole

---
Cycle Semi-itératif

---
Cycle Semi-itératif
- Étape Top-Down ou Descendante ou par la Structure
  - Préparation
    - Préparation de l’organisation et communication
    - Cette phase permet de définir le périmètre général du projet, de structurer le travail par thèmes, de sélectionner les acteurs pertinents et d’amorcer une dynamique de projet
  - Cadrage
    - Analyse et expression des exigences.
    - La spécification des exigences est du ressort des utilisateurs. Ils expriment leurs besoins lors d’entretiens de groupe. Il est généralement prévu de 2 à 5 jours de sessions par commission (thème).
  - Design
    - Conception et modélisation.
    - Les utilisateurs sont également impliqués dans cette étape. Ils participent à l’affinage et à la validation des modèles organisationnels : flux, traitements, données. Ils valident également le premier niveau de prototype présentant l’ergonomie et la cinématique générale de l’application. Il est prévu entre 4 et 8 jours de sessions par commission. Cette phase représente environ 23 % du projet. À partir de la phase de Design, la parallélisation du travail est possible.

---
Cycle Semi-itératif
- Étape Bottom-Up ou Ascendante ou par le Besoin
  - Construction
    - Réalisation, prototypage.
    - Durant cette phase, l’équipe doit construire l’application module par module. L’utilisateur participe toujours activement aux spécifications détaillées et à la validation des prototypes. Plusieurs sessions itératives sont nécessaires. Cette phase représente environ 50 % du projet.
  - Finalisation
    - Recette et déploiement
    - Des recettes partielles ayant été obtenues à l’étape précédente, il s’agit dans cette phase d’officialiser une livraison globale et de transférer le système en exploitation et maintenance. Cette phase représente environ 12 % du projet.

---
Cycle Itératif

---
MANIFESTE AGILE

---
Manifeste AGILE
- Février 2001
- Réunion de 17 spécialistes pour débattre d’un thème unificateur de différentes méthodes de développement
- Émerge le manifeste AGILE
- 4 valeurs fondamentales
- 12 principes fondateurs
[Speaker Notes: En février 2001, aux États-Unis, dix-sept spécialistes du développement logiciel se sont réunis pour débattre du thème unificateur de leurs méthodes respectives, jusqu'alors appelées sans consensus méthodes lights. Les plus connus d'entre eux étaient Ward Cunningham l'inventeur du Wiki, Kent Beck, père de l'extreme programming et cofondateur de Junit, Ken Schwaber et Jeff Sutherland, fondateurs de Scrum, Jim Highsmith, prônant l'ASD, Alistair Cockburn pour la méthode Crystal clear, Martin Fowler, Dave Thomas et Arie van Bennekum pour DSDM (Dynamic System Development Method) la version anglaise du RAD (développement rapide d'applications) Robert Cecil Martin pour Clean Architecture. Ces 17 experts venant tous d'horizons différents réussirent à extraire de leurs concepts respectifs des critères pour définir une nouvelle façon de développer des logiciels. De cette réunion devait émerger le Manifeste agile, considéré comme la définition canonique du développement agile et de ses principes sous-jacents1. Le Manifeste agile est constitué de quatre valeurs et de 12 principes fondateurs.]

---
Les 4 valeurs
- Priorité aux personnes et aux interactions sur les procédures et les outils
- Priorité aux applications fonctionnelles sur une documentation pléthorique
- Priorité à la collaboration avec le client sur une négociation de contrat
- Priorité à l’acception au changement sur la planification
[Speaker Notes: Nous découvrons de meilleures approches pour faire du développement logiciel, en en faisant nous-même et en aidant les autres à en faire. Grâce à ce travail nous en sommes arrivés à préférer et favoriser : Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Un logiciel qui fonctionne plus qu’une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.]

---
Les 12 principes
- La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l’information à l'équipe de développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.
- Un logiciel opérationnel est la principale mesure d’avancement.
- Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.
- Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l’agilité.
- La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.
- Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées.
- À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence.

---
Les 12 principes
- Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.
- Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.
- Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.
- Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet.
- Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l’environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.

---
Les Pratiques
- Les quatre valeurs et les douze principes sont partagés par toutes les pratiques Agiles.
- Pourquoi avoir plusieurs méthodologies ?
- Car les projets et les équipes sont différents, il faut donc avoir une palette de méthodes qui puisse s’adapter à tous les cas.
- Il existe une soixantaine de pratiques au total.
  - http://referentiel.institut-agile.fr/index_alpha.html

---
Les Pratiques les plus courantes
- User stories
- Pair Programming
- Continuous integration (CI)
- Acceptance Testing
- Iteration Planning / Planning Game / Sprint Planning
- Daily Stand-Up Meeting / Daily Scrum

---
Les Pratiques les plus courantes
USER STORIES
Une user story est une fonctionnalité écrite du point de vue de l’utilisateur et très succincte. Elle raconte ce que fera l’utilisateur dans notre programme sous forme d’histoire.

---
Les Pratiques les plus courantes
PAIR PROGRAMMING
- Programmation en binôme
- Un écran, un code, deux programmateurs.
- Le binôme se met d’accord sur une fonctionnalité à développer et le fait ensemble.
- Les avantages sont multiples : meilleur code, collaboration renforcée et communication facilitée.

---
Les Pratiques les plus courantes
CONTINUOUS INTEGRATION
- Intégration Continue
- Cette pratique naît du principe “Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.”
- Chaque fonctionnalité est intégrée à la précédente, ajoutée au programme en production, au lieu d’être développée dans son coin comme c’est le cas en séquentiel.
- Cela permet de toujours avoir un logiciel qui marche et de le voir se développer, ce qui motive l’équipe et les utilisateurs.

---
Les Pratiques les plus courantes
ACCEPTANCE TESTING
- Test d’acceptation
- Avant de passer à la story suivante, quelqu’un doit valider que celle-ci est bien terminée.
- Mais comment faire ? En suivant les tests d’acceptation.
- Ces derniers donnent les conditions à réunir pour déclarer une story terminée.

---
Les Pratiques les plus courantes
PLANNING GAME
- Chaque User Story correspond à une nouvelle étape de développement.
- À la différence des méthodologies séquentielles, le planning des méthodologies agiles est flexible et redéfini à chaque nouvelle User Story.
- L’équipe se réunit et estime la durée de réalisation de chaque User Story. Évidemment, les premières estimations sont assez éloignées de la réalité mais plus l’équipe travaille ensemble plus leurs estimations s’affinent.
- Elles itèrent pour arriver, au bout de quelques mois, à des estimations très justes.

---
Les Pratiques les plus courantes
DAILY STAND-UP MEETING
- L’équipe se réunit chaque jour et chaque membre présente, très rapidement,
  - ce qu’il a fait la veille,
  - ce qu’il fera aujourd’hui
  - et un point bloquant.
- C’est l’occasion de partager son travail et de recevoir des retours de la part de ses collaborateurs.
- Pour éviter que cela ne dure plus de 30 minutes, tout le monde reste debout !

---
Les Méthodes
- Les pratiques sont regroupées en méthodes. Les plus populaires sont :
  - Dynamic systems development methods (DSDM) : une approche incrémentale et itérative qui comprend une intégration constante des clients,
  - Feature Driven Development (FDD) : une méthodologie légère dont l’objectif est de créer un logiciel qui s’adapte efficacement aux changements de demandes,
  - Extreme Programming (XP) : une méthode très pragmatique et centrée sur les pratiques,
  - Scrum : la méthode agile la plus populaire et la plus largement utilisée. Il s’agit d’une stratégie de développement très flexible quand une équipe travaille ensemble pour atteindre un but commun.

---
Les Méthodes
DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT METHODS
- La méthode DSDM s'appuie sur 9 principes de base :
  - Implication des utilisateurs : durant tout le cycle de développement. Ils sont considérés comme des membres à part entière de l'équipe projet ;
  - Autonomie : L'équipe projet doit avoir un pouvoir de prise de décision concernant l'évolution des besoins ;
  - Visibilité du résultat : L'application doit être livrée le plus souvent possible afin de permettre un feed-back rapide. Les délais entre les livraisons doivent être le plus court possible ;
  - Adéquation : L'objectif est de livrer une application en adéquation avec le besoin métier du client ;
  - Développement itératif et incrémental : L'évolution du développement est basée sur le feed-back des utilisateurs ;
  - Réversibilité : Toute modification effectuée durant le développement doit être réversible ;
  - Synthèse : Un schéma directeur défini de manière préalable fixe les grandes lignes du projet, notamment son périmètre ;
  - Tests : Les tests sont continus durant tout le développement. Ils permettent de garantir le bon fonctionnement de l'application, à chaque étape du développement ;
  - Coopération : Les acteurs du projet doivent faire preuves de souplesse concernant les modifications des fonctionnalités demandées.

---
Les Méthodes
FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT
- Cette méthode priorise la gestion des risques, en s’appuyant sur de courtes itérations pour donner des fonctionnalités tangibles à l’utilisateur. Celui-ci est rapidement informé de l’avancement, ce qui diminue les risques.
- Cette méthode comporte 5 grandes étapes
  - Développer un modèle général.
  - Construire une liste de fonctionnalités.
  - Planifier par fonctionnalités.
  - Designer par fonctionnalités.
  - Construire par fonctionnalités.

---
Les Méthodes
EXTREME PROGRAMMING
- Pratique de planification
  - Séance de planification (the planning game): Conjointement avec le client, l’équipe créer des scénarios d'utilisation (user stories), ce qui fournit l’ensemble des fonctionnalités attendues du système. Cette étape revient à chaque itération. Le projet est considéré comme achevé, quand le client n'est plus en mesure de trouver de nouveau scénario.
Pratiques de conception
  - Conception simple : Chaque élément doit être conçu le plus simplement possible, ce qui rend le code simple à comprendre et facile à modifier.
  - Utilisation de métaphores : On utilise des métaphores et des analogies pour décrire le système et son fonctionnement, ce qui permet de le rendre compréhensible par les non-informaticiens.
  - Réfection du code : Amélioration continue de la qualité du code sans en modifier le comportement

---
Les Méthodes
EXTREME PROGRAMMING
- Pratiques de réalisation
  - Un représentant du client sur place : Afin d'assurer une meilleure réactivité, un représentant du client doit être présent pendant toute la durée du projet. Cet utilisateur sert de référence pour l’équipe.
  - Intégration continue : Tout le produit est assemblé à chaque fois qu'une tâche est terminée, ce qui permet d'avoir toujours une version à jour, notamment pour la livraison ou pour le démarrage des nouvelles tâches.
  - Livraisons fréquentes : Les livraisons doivent être les plus fréquentes possibles, afin d'obtenir un feed-back rapide, tout en offrant des fonctionnalités complètes.
  - Rythme soutenable : Il faut éviter les heures supplémentaires. Dans tel cas, il faut redéfinir le planning. L’uniformité du temps investi est important dans le calcul de la vélocité de l’équipe. La relation entre les estimés et le rendement est directement lié.
  - Standard de code : Le code est une propriété collective. Les standards facilitent la communication et la rapidité de compréhension.
  - Programmation en binôme : La programmation se fait par deux. Les développeurs changent fréquemment de partenaires, ce qui permet d'améliorer la connaissance collective de l'application et d'améliorer la communication au sein de l'équipe.
  - Appropriation collective du code : L'équipe est collectivement responsable de l'application et est supposée connaître l'intégralité du code. Chacun peut modifier toutes les portions du code.

---
Les Méthodes
EXTREME PROGRAMMING
- Pratiques de tests
  - Tests de recette : À partir de critères définis par le client, on créer des procédures de test, souvent automatisées, qui permettent de vérifier fréquemment le bon fonctionnement de l'application.
  - Tests unitaires : Un test unitaire est développé avant d'implémenter une fonctionnalité. Ces tests découlent des recettes de plus haut niveau.

---
MÉTHODE
SCRUM

---
Rôles

---
Rôles
- Le Product Owner
  Il représente les utilisateurs finaux (ou clients) du projet. Il est responsable de la définition du contenu du produit et de la gestion des priorités. C’est pourquoi il alimente régulièrement le backlog en nouvelles fonctionnalités et trie les anciennes par ordre de priorité. Le Product Owner définit l’objectif d’une release et prend les décisions sur son contenu. Idéalement il est disponible à plein temps pour mettre à jour le backlog, répondre aux questions sur le produit, définir les tests d’acceptation (dont nous parlerons plus tard) et passer les tests.
- Le ScrumMaster
  Il n’y a pas de chef de projet dans Scrum ! Chaque membre s’approprie le projet et l’équipe s’auto-organise en conséquence. Le Scrum Master aide l’équipe à appliquer les principes de Scrum, en la guidant sur la rédaction de User Stories par exemple. Il fait également en sorte d’éliminer tout obstacle qui pourrait entraver le projet. On dit souvent que le ScrumMaster “protège” l’équipe car toute demande provenant de l’extérieur doit auparavant passer par le processus Scrum.
- L’équipe
  Il s’agit du rôle principal ! C’est elle qui réalise le produit. Elle doit, par conséquent, posséder toutes les compétences nécessaires à son bon développement. Les membres sont choisis par le Scrum Master en fonction de leur motivation et de leurs compétences. C’est l’équipe qui définit elle-même la façon dont elle organise ses travaux, ce n’est pas le Scrum Master ni le Product Owner. Chaque membre de l’équipe apporte son expertise. Les responsabilités de l’équipe sont donc essentielles !

---
Les Grandes Étapes
- Découpage du Projet en fonctionnalités listées dans un backlog
- Prioriser les fonctionnalités du Backlog
- Une relase (mise en production) est constituée de plusieurs sprints ou itérations
- Un sprint de 1 à 2 semaines est constituée de plusieurs stories
- Une story
  - Créer des spécifications fonctionnelles
  - Concevoir l’architecture de la story
  - Coder
  - Tester
[Speaker Notes: Au début du projet, le projet est découpé en fonctionnalités qui sont listées dans un backlog, une sorte de grand tableau. Puis nous allons nous intéresser à la première version qui sera mise en ligne. Elle sera volontairement minimale, se concentrant sur les fonctionnalités essentielles qui ont été indiquées comme prioritaires dans le backlog. Chaque mise en production est appelée release et est constituée de plusieurs sprints. Un sprint dure entre une et deux semaines et sert à développer une ou plusieurs fonctionnalités. Elles sont décidées par l’équipe et le Product Owner (dont nous parlerons plus tard). Chaque sprint est découpé en Stories mais nous verrons tout cela en détails plus tard. Pour l’instant, gardons en tête que le·a développeur·se de chaque story produira les mêmes livrables que ceux que nous avons vus dans les méthodologies séquentielles mais à l’échelle d’une story et non du projet tout entier. Il aura donc à : créer des spécifications fonctionnelles, concevoir l’architecture de la story, coder et tester. Pendant un sprint, des points sont effectués lors des mêlées quotidiennes. Cela permet au ScrumMaster, l’animateur chargé de faire appliquer Scrum, de déterminer l’avancement par rapport aux engagements de chacun et éventuellement d’apporter des ajustements. À la fin de chaque sprint, l’équipe ajoute une nouvelle brique au projet qui devient ainsi, de sprint en sprint, de plus en plus complet. Son évaluation et le feedback récolté permettent d’ajuster le backlog pour le sprint suivant. Cela s’appelle l’inspection. Puis l’équipe passe à un nouveau sprint, constitué de stories, et ainsi de suite !]

---
Les Grandes Étapes
- Pendant un sprint, des points sont effectués lors des mêlées quotidiennes. Cela permet au ScrumMaster, l’animateur chargé de faire appliquer Scrum, de déterminer l’avancement par rapport aux engagements de chacun et éventuellement d’apporter des ajustements.
- À la fin de chaque sprint, l’équipe ajoute une nouvelle brique au projet qui devient ainsi, de sprint en sprint, de plus en plus complet. Son évaluation et le feedback récolté permettent d’ajuster le backlog pour le sprint suivant. Cela s’appelle l’inspection.
- Puis l’équipe passe à un nouveau sprint, constitué de stories, et ainsi de suite !

---
Débuter un projet
SPRINT 0
- On appelle “Sprint 0” la période précédant le premier sprint.
- Elle est dédiée à l’organisation du projet : prise de connaissance avec le produit et avec les attentes des utilisateurs, recrutement de l’équipe et création du backlog.

---
Débuter un projet
VISION
- De la responsabilité du Product Owner
- Faire en sorte que le produit développé réponde à un besoin des utilisateurs.
- Le Product Owner doit posséder une vision très forte du produit qu’il souhaite pour être capable de la transformer.
[Speaker Notes: Nous avons vu que la responsabilité majeure du Product Owner est de faire en sorte que le produit développé réponde à un besoin des utilisateurs. Il doit posséder une vision très forte du produit qu’il souhaite pour être capable de la transformer. Cette vision répond à la question toute simple (et pourtant souvent complexe) du “pourquoi ?”. Pourquoi notre utilisateur va-t-il se servir de l’application que nous développons ? La réponse doit être limpide]

---
Débuter un projet
UTILISATEURS
- De la responsabilité du Product Owner
- Connaître parfaitement les utilisateurs qu’il représente.
- Garder en tête leurs besoins
- Création d’une ou plusieurs personas pour le partager au reste de l’équipe
[Speaker Notes: Nous avons vu que la responsabilité majeure du Product Owner est de faire en sorte que le produit développé réponde à un besoin des utilisateurs. Il doit posséder une vision très forte du produit qu’il souhaite pour être capable de la transformer. Cette vision répond à la question toute simple (et pourtant souvent complexe) du “pourquoi ?”. Pourquoi notre utilisateur va-t-il se servir de l’application que nous développons ? La réponse doit être limpide]

---
Débuter un projet
PERSONA
- Une persona est un portrait-robot de votre utilisateur
- Une persona a un prénom, un âge, des goûts, des problèmes, une histoire… Comme un personnage de roman.
- L'objectif de cette phase est de comprendre en quoi votre produit répond aux besoins de votre persona.
[Speaker Notes: Une persona est un portrait-robot de votre utilisateur. Vous allez synthétiser toutes les données recueillies jusqu’à maintenant pour lui donner une vie ! Une persona a un prénom, un âge, des goûts, des problèmes, une histoire… Comme un personnage de roman. L'objectif de cette phase est de comprendre en quoi votre produit répond aux besoins de votre persona. Quel discours la touche ? Quels mots ? Quelle fonctionnalité ? Voici une trame, non exhaustive, pour établir votre persona : Prénom, nom, sexe, photo Age Situation familiale (célibataire, mariée, enfants, …) Situation professionnelle Revenu annuel et type de contrat (CDI, …) Objectifs : quels sont ses objectifs dans la vie ? Challenges : quels sont ses problèmes actuels ? Notre réponse à ses soucis Verbatims (citations utilisateur) Freins à l’utilisation de notre solution Notre message]

---
Débuter un projet
PERSONA

---
Débuter un projet
BACKLOG
- De la responsabilité du Product Owner
- Grand tableau listant les fonctionnalités prévues pour le produit et leur état d’avancement
- Chacune est placée par ordre de priorité de haut en bas, celle en haut étant la prochaine fonctionnalité à développer
[Speaker Notes: Puis le Product Owner remplit le backlog. Le Backlog est un grand tableau listant les fonctionnalités prévues pour le produit et leur état d’avancement (en attente de développement, prévu, en cours, fini, …). Chacune est placée par ordre de priorité de haut en bas, celle en haut étant la prochaine fonctionnalité à développer. En général un tableau de backlog contient les colonnes suivantes : Product backlog : les fonctionnalités qui ont été priorisées par le Product Owner et qui sont en attente de développement. Development : User Stories en développement Done : User Stories qui ont été mises en production. À ce stade, il n’y a que la colonne Product Backlog qui est remplie. C’est normal car nous n’avons pas encore démarré le premier sprint ! L’équipe va analyser la première fonctionnalité, la découper en user stories et déterminer le scope du premier sprint.]

---
Débuter un projet
BACKLOG
- En général un tableau de backlog contient les colonnes suivantes au minimum :
  - Product backlog : les fonctionnalités qui ont été priorisées par le Product Owner et qui sont en attente de développement.
  - Development : User Stories en développement
  - Done : User Stories qui ont été mises en production.

---
Débuter un projet
BACKLOG

---
Sprint
AVANT-PROPOS
- Avant de démarrer un sprint, l’équipe se réunit pour analyser les fonctionnalités en attente et déterminer le scope du prochain sprint.
- Un sprint n’est pas une fonctionnalité
- Une fonctionnalité peut être très large et longue à mettre en œuvre
- Une fonctionnalité est découpée en petites tâches appelées des “Stories”

---
Sprint
STORIES
- Une Story est une action réalisée par l’utilisateur dans un certain but
- Se construit avec la logique suivante
  - <En tant que>, je veux <faire une action> pour <résultat de l’action>
- Une User Story raconte une histoire et peut être réalisée en un sprint.

---
Sprint
STORIES
- Une Story est une action réalisée par l’utilisateur dans un certain but
- Se construit avec la logique suivante
  - <En tant que>, je veux <faire une action> pour <résultat de l’action>
- Une User Story raconte une histoire et peut être réalisée en un sprint.

---
Sprint
STORIES EXEMPLE
- Fonctionnalité = Compte Utilisateur
- La fonctionnalité pourrait être découpée en stories
  - Linda veut cliquer sur “se connecter” pour accéder à son compte.
  - Linda veut cliquer sur “mon compte” pour voir ses informations personnelles.
  - Linda veut cliquer sur “modifier mes informations” pour changer son mot de passe.
  - Etc...

---
Sprint
STORIES CARACTERISTIQUES
- 3 caractéristiques :
  - La carte : toute User Story est représentée par une carte.
  - La conversation : le titre de la carte raconte une histoire.
  - La confirmation : le contenu de la carte détaille le résultat attendu et donc le moment où nous pouvons indiquer que la story est terminée.

---
Sprint
STORIES TYPES
- Il faut parfois réaliser des modifications dans un système dans le but de l’améliorer lui-même ou de réparer des bugs, pour autant ce sera transparent pour l’utilisateur.
- 3 types :
  - les user stories
  - les stories techniques
  - les stories anomalies

---
Sprint
PLANNIFICATION
- Chaque Story inclut également une estimation de sa complexité en nombre de points.
- Elle est calculée en équipe pendant un “planning poker”.

---
Sprint
PLANNIFICATION
- Planning Poker
  - le Scrum Master distribue un paquet de cartes à chaque développeur.
  - Ce paquet n’a ni as ni roi mais la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, …)
  - L’équipe pose des questions sur le contenu de la story puis chaque membre montre, en même temps, son estimation.
  - L’équipe en discute et mise sur un chiffre.

---
Sprint
DÉCOUPER EN TÂCHES
- Un membre se propose alors de réaliser la story et en devient responsable.
- Le responsable de la story la découpe en tâches. Chaque tâche est un jour de travail.
- Si nous résumons, un sprint a une ou plusieurs stories qui ont elles-mêmes plusieurs tâches.

---
Sprint
DÉVELOPPER UNE STORY
- Les étapes
  - écriture des spécifications fonctionnelles,
  - écriture des spécifications techniques,
  - tests et code

---
Sprint
DÉVELOPPER UNE STORY
- Les spécifications fonctionnelles
  - Forment le manuel utilisateur.
  - Commencer par détailler comment l’utilisateur se servira du programme aide le développeur à éclaircir toutes les étapes du développement.
  - Ces spécifications sont souvent moins détaillées que dans le cadre d’un projet séquentiel.

---
Sprint
DÉVELOPPER UNE STORY
- Les spécifications techniques
  - forment la documentation technique
  - sera très utile à toute l’équipe

---
Sprint
DÉVELOPPER UNE STORY
- Coder et Tester :
  - Une bonne pratique de développement dans un projet agile est de commencer par écrire les tests puis d’écrire le code qui les valide.
  - Il s’agit de la pratique Test Driven Development

---
Sprint
LES TESTS DE CONFIRMATION
- Les tests en agile sont très similaires à ceux utilisés dans les méthodologies séquentielles
- Comment le développeur peut-il être sûr que la story est terminée ?
- Via la Confirmation de la story
- C’est le rôle du Product Owner de donner les conditions qui font que le développeur pourra passer à la story suivante.

---
Sprint
Les étapes d’une story
- Quand la story passe les tests de confirmation, elle est déclarée finie et son responsable la déplace dans la colonne “Done” du Backlog
- Puis il passe à une nouvelle story qui fait partie du sprint en cours ! Quand les stories prévues pour la release sont finies, on met toutes les stories en ligne et on passe à un nouveau sprint.
- En résumé, une story passe par les phases suivantes :
  - Proposition : un jour, une personne suggère une nouvelle fonctionnalité.
  - Acceptée : le Product Owner accepte la proposition et l’ajoute dans le backlog.
  - Estimée : l’équipe estime la taille de la story.
  - Prête : la story est écrite et estimée. Elle est en attente de développement.
  - En cours : l’équipe est en train de la développer.
  - Fini : elle est en ligne !

---
Rythme des Réunions
AVANT-PROPOS
La vie d'un projet Scrum est rythmée par un ensemble de réunions clairement définies et strictement limitées dans le temps (timeboxing)
  - Planification du Sprint
  - Revue de Sprint
  - Rétrospective de Sprint
  - Mêlée quotidienne

---
Rythme des Réunions
PLANIFICATION DU SPRINT
L’équipe de développement sélectionne les éléments prioritaires du « Product Backlog » qu'elle pense pouvoir réaliser au cours du sprint en accord avec le « Product Owner ».

---
Rythme des Réunions
REVUE DE SPRINT
- Qui a lieu à la fin du sprint
- L'équipe de développement présente les fonctionnalités terminées au cours du sprint et recueille les feedbacks du Product Owner et des utilisateurs finaux.
- Le moment d'anticiper le périmètre des prochains sprints et d'ajuster au besoin la planification de release c’est à dire le nombre de sprints restants avant la prochaine mise en production.

---
Rythme des Réunions
RÉTROSPECTIVE DE SPRINT
La rétrospective qui a généralement lieu après la revue de sprint est l'occasion de s'améliorer (productivité, qualité, efficacité, conditions de travail, etc) à la lueur du "vécu" sur le sprint écoulé (principe d'amélioration continue).

---
Rythme des Réunions
MELEE QUOTIDIENNE
- Aussi appelée "stand up meeting"
- Il s'agit d'une réunion de synchronisation de l'équipe de développement qui se fait debout en 15 minutes maximum au cours de laquelle chacun répond principalement à 3 questions :
  - Qu'est ce que j'ai terminé depuis la dernière mêlée ?
  - Qu'est ce que j'aurai terminé d'ici la prochaine mêlée ?
  - Quels obstacles me retardent ? »